项目采购需求

（针对信息软件开发类）

- 项目概况

  - 基本信息

    - 项目名称：临床试验项目管理系统项目

    - 需求部门

- 科教部

    - 归口部门

- 信息部

    - 项目总体目标

为了加强临床试验项目管理的规范化，便于临床研究机构（医院）、临床研究科室、伦理委员会和CRO/申办方的项目管理。同时，由于医保不能报销以临床试验为目的的全部医疗费用，为规范参与临床试验项目的受试者免费开单的流程，避免与正常诊疗医保支付混淆，确保受试者费用单独结算后再提交医保结算。需申请GCP医保费用对接系统实现在HIS上免费开单。

    - 服务地点

惠州市第六人民医院

  - 项目背景

我院已经通过药物和医疗器械临床试验机构的备案，目前已经承接医疗器械（含体外诊断试剂）临床试验项目，同时在洽谈多个试验项目。建设药物临床试验信息化管理系统（包括药物临床试验管理系统、伦理审查管理系统和免费开单系统），以提升医院的整体实力：

1.2.1.提高我院承接临床项目的数量和业务收入

通过平台对外宣传，扩大医院在行业内的影响力，同时，通过系统建设提升临床试验的管理效率及质量，吸引更多申办方来医院洽谈项目，提高业务收入。

1.2.2.提升临床试验效率、控制成本

利用互联网及移动互联网的优势，把以前线下的工作移到线上，让远在天南地北的各方都能实时与医院进行沟通和交流，同时，也能实现信息的实时交互和共享，提高机构和伦理人员的工作效率，有效控制医院的人员成本，对推动医院各项工作又快又好发展具有重要的意义。

1.2.3.提升医院整体社会效益

信息化平台是医院对外宣传的窗口，通过窗口的宣传能够让行业内更多人了解和关注我们医院，以及医院在科研领域的投入和建设成果，能够吸引更多高水平人才的关注；同时也为国内、国际大的药厂与我们医院的交流和沟通提供了一个更加便捷的渠道。

信息化平台建设提升了机构管理的效率和质量，让我们更方便的获得更多国内、国际创新药项目，让更多的研究者一起参与到国际一流研发团队当中，不断的锻炼和提升研究者的研究水平，为我们医院的人才培养提供好的平台和渠道。

参与的高质量的研究越多，研究医生就能写出更多更有水准的论文，从而能够获得更多在国际期刊上发表的机会，获得更多在国内、国际研讨会上发声的机会，扩大医院在国内、国际上的影响力。

1.2.4.提高医院的临床研究水平

药物临床试验信息化管理系统的成功建设将吸引更多的国际多中心临床试验以及创新药临床试验来我院开展，能够开阔研究者的视野，了解国际医药研究的前沿和最新的创要写研究成果，加强医疗领域的合作，在提高本机构的研究能力的同时也提高了学科在国内外的地位和影响力。总而言之，活跃的高水平的临床试验项目不仅给医院带来新的药品、新技术、新治疗方法，对医疗水平的提高、资金的流入、人才的培养等，都是无形的财富和资产。

- 项目预算

本项目总预算为  万元。

- 服务期限

以合同签订之日为服务起始时间，服务期为8个月。

- 服务内容

  - 定制软件开发服务

服务内容主要包机构管理一体化平台建设，详见下表。

| 序号 | 模块名称 | 细化功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机构管理系统 | - 项目配置、项目受理、立项审批、合同审查、伦理审查、人遗办资源管理，项目启动、项目管理、通讯管理、文档管理、质控管理、费用管理、药物管理、培训考试管理、统计查询。 - 项目管理：项目信息管理、项目全流程管理、方案解读，随访方案、随访管理、受试者管理、受试者状态管理、随访管理，项目人员管理、研究者项目管理、数据采集、AE/SAE管理、项目文档管理、伦理申请。 预约管理:申办方通过移动端实现来院预约工作。 |
| 2 | 伦理管理系统 | 机构门户、组织内部管理、财务管理、形式审查、在线会议等。 |
| 3 | GCP医保费用对接系统（免费开单系统） | - 能够实现与院内集成平台、HIS等系统对接，实现信息系统数据的自动抓取。 - 能够实现对参与临床试验项目的受试者的免费检验检查，同时，能够自动生成受试者检验检查费用的财务报表 - 可以在访视方案中为每一个访视阶段配置受试者补助金额。受试者完成访视后，自动产生待付款数据，财务工作人员登陆系统，能看到待付款数据列表。 - 基础数据同步，由医院数据平台提供全套诊疗项目清单给GCP系统。 - 基础数据同步，由医院数据平台提供全套诊疗项目清单给GCP系统。 受试者费用的结算，结算后提交医保结算 |
| 4 | 短信服务 | 短信服务 |

- 服务要求

  - 技术要求

    - 总体技术要求

- 在本医院的临床药物临床试验管理信息系统的建设过程中将坚持以下原则：

- 先进性原则

- 临床试验管理信息系统是一个集临床试验机构管理业务，并需要与其他多个医院信息系统集成在一起的一个系统。系统在设计时，不仅需要考虑到目前业务系统的需要，也要充分考虑到业务系统的未来发展方向，采用先进、成熟的技术和架构，使系统的实现建立在一个较高的起点上。

- 系统需采用先进计算机软硬件技术，保证建立的系统能够最大限度地适应今后技术发展变化的需要，从目前国内发展趋势来看，系统总体设计的先进性原则主要体现在以下几个方面：

- (1)采用先进、性能可靠、易维护的相关硬件确保其易扩展性；

- (2)采用主流及合理的系统结构，确保其为先进的、开放的体系结构；

- (3)采用先进合理可靠的网络体系，通过智能化的网络设备及网管软件实现对计算机网络系统的有效管理与控制；

- (4)采用先进的人工智能、大数据管理技术，以保证系统的智能化、数据的完整性和一致性，发挥数据的价值。

- 实用性原则

- 系统需要最大限度地满足目前机构的实际工作要求，为提高信息系统中的实用性，考虑如下了几个方面：

- (1)系统设计充分考虑各相关部门的需求，把满足业务需求和用户使用作为第一要素；

- (2)用户接口及界面设计将充分考虑用户习惯及人体视觉特征进行优化设计，用户界面友好、美观大方，风格一致，操作简便实用，系统还提供针对界面的操作帮助系统以及在线服务；

- (3)系统安装配置方便，易于管理和维护，尽量采用向导模式指导系统管理和维护人员对系统进行管理维护。

- 高效性

- 系统的设计保证系统具有较小的延迟和较大的吞吐能力，能满足用户并发使用系统时的性能。高性能表现在系统具有高度的自动化的特性，如各业务系统之间的频繁互操作采用统一的接口服务来支持，自动产生各种统计信息等。

- 可扩充、可维护性原则

- 系统的后期维护是十分重要的，因此提高系统的可扩充性和扩展性是提高系统性能的必然要求。系统的主机、网络、应用系统能满足目前及若干年业务发展规模，支持虚拟机服务器安装部署，采用云服务（SAAS）模式，能随着业务的进一步发展平滑升级和扩充。系统具备充分大的容量，可以容易地增加业务处理能力；随着业务的进一步发展，业务范围会不断拓展，系统在功能上完全可扩充，并且这种扩充不影响现有功能。

- 系统需要以参数化方式设置系统硬件设备的配置、删减、扩充，系统地管理软件平台，系统地管理并配置应用软件；

- 系统的结构和程序采用模块化设计和构造，使之获得较好的可维护性和可移植性，可以根据需要修改模块、增加功能以及重组系统的结构而都不影响其他软件模块，系统具有较好的容错能力；

- 数据存储结构设计在充分考虑其合理、规范的基础上，同时具有可维护性，对数据库表的修改维护可以在很短的时间内完成；

- 设备选型的标准化程度高，通用性好。

- 安全性与可靠性原则

- 系统故障可能带来不可估量的损失，要求系统具有很高的可靠性。

- 系统在主机、网络硬件设备与数据库、应用系统的各个方面，都能够进行集中式的管理与控制，具备容错机制，整个系统有完整的故障对策，以保证主机系统、网络系统工作的连续性，以及数据的完整性和安全性。

- 选用具有容错功能的服务器及网络设备，出现故障时能够迅速恢复并有适当的应急措施；

- 采用可靠措施保证本系统与其它系统一定隔离，防止相关影响；

- 采用数据备份恢复、数据日志、故障处理等系统故障安全策略；

- 采用严格的网络管理、系统运行控制等系统监控功能；

- 选用可靠、原装著名品牌的系列产品。

- 开放性

- 系统采用开放的WCF接口技术，WCF技术是微软推出的新一代面向服务的接口技术，支持绝大部分的接口通讯方式，并统一采用WSDL和XML技术，可以保证接口的开放性，平台的独立性。

- 安全保密原则

- 技术标准信息、系统配置参数以及生产设备运行状态的信息资料都是非常重要的数据，一旦由于系统的安全性问题而导致被非法篡改，将引起严重后果，因此数据的安全行、完整性、保密性对系统尤其重要，系统的总体设计需要充分考虑这点。

- 系统的服务器基于安全可靠的Windows操作系统；系统能确保数据的安全性、完整性。

- 采用操作权限控制、设备钥匙、密码控制、系统日志监督、数据更新凭证等多种手段防止系统数据被窃取和篡改；系统提供基于用户名、密码的用户身份认证和分别基于角色、基于功能、基于试验项目的用户权限管理功能，防止数据被非法访问和越权访问。

    - 技术路线

- 本系统方案采用业界流行、符合技术发展趋势的三层架构技术，由后台的数据库服务器和中间应用服务器及其相对应的数据库软件和中间件软件组成高可靠、高性能和扩展性强的系统，以确保系统的稳定性和快速响应，三层架构还具有扩充余地大、方便、灵活的特点。B/S三层体系架构非常适合临床试验项目管理系统24小时连续化、实时性强的需要。

- 在实际架构时，我们后台采用SQL Server数据库软件，采用.Net作为开发语言平台，使用MVC作为整个系统技术架构基础框架，用于管理数据层、业务处理层和界面层。性能要求

    - 性能要求

- 系统应支持用户并发量不少于2000人，并支持横向扩展。系统的年可用率≥99.9%，由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数＜2次/年。常规数据响应时间≤3秒，历史数据响应时间≤10秒。

- 页面响应时间为用户点击操作页面后的反应，页面反应时间不超过3秒。普通页面不超过3秒，跨年历史数据最大不超过10秒。常规数据分析响应时间≤3秒，历史数据分析响应时间≤10秒。本项目查询、统计操作的性能要求：系统应用具备较高的录入、查询和统计分析性能，要求信息录入、流程审批、数据查询、统计分析响应时间小于5s。

    - 数据及接口要求

- 5.1.4.1.需在医院的集成平台单点登录。

- 5.1.4.2.系统数据需与集成平台完成数据同步机制搭建，保障数据能够及时同步至集成平台进行数据统计。

- 5.1.4.3.与院内HIS、集成平台系统及其它业务系统对接。

    - 安全要求

- 5.1.5.1. 交付软件具有良好的安全管理，能防止不安全存取软件、防止数据丢失、防止病毒入侵对数据的破坏等。

- 5.1.5.2. 交付软件具有良好的权限访问机制，未获授权无法使用软件及通过本软件获取数据。通过本软件所获取的数据、结果必须准确、合法、 一致性。

- 5.1.5.3.投标人须承诺，系统的设计、开发与实施等技术方面，要按照信息安全三级等级保护要求进行，并协助采购人在管理方面达到信息安全三级等级保护要求；在系统使用过程中，若采购人对系统进行信息安全三级等级保护评估，对于技术方面需要整改的，投标人应进行整改（费用含在投标报价中）。

  - 管理要求

    - 服务人员

- （1）服务人员

| - 序号 | - 服务内容 | - 人员数量 | - 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目经理 | - 1人 | - 项目经理需有5年或以上项目管理经验，并且有医疗行业信息化3年或以上项目管理经验；具备软考信息系统项目管理师或同等级别资格证书 |
| - 2 | - 软件开发人员 | - 3人 | - 开发人员需有3年或以上的医疗信息化从业经验 |
| - 3 | - 实施人员 | - 1人 | - 需有3年或以上的医疗信息化从业经验 |

- （2）供应商须书面承诺，如在项目实际执行过程中发生项目经理不能按采购文件要求胜任相关工作的，采购人有权要求更换项目经理，供应商必须在两周内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的项目经理并到位开展工作，否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。

- （3）成交供应商应指派固定的团队为本项目提供专业服务，服务团队成员不得少于5人。项目经理应具备5年或以上工作经验。

    - 进度要求

1.交付时间：自合同签订之日起30个自然日前建设完成并投入试运行。

2.项目计划

项目的详细进度计划在相关项目实施文档（如：乙方提交的项目开发计划）中明确，由甲乙双方共同确认。其中，重要时间点如下：

| 项目阶段 | 计划安排（月） |
| --- | --- |
| 项目启动 | 签订合同后立即启动 |
| 需求与设计 | 签订合同后1个月内上线，交付使用 |
| 数据收集整理 |  |
| 系统开发 |  |
| 集成部署与测试 |  |
| 项目初验 | 上线后1个月内，即签订合同后2个月内 |
| 项目最终验收 | 初验合格满6个月后申请终验即签订合同后8个月内 |

    - 组织实施要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，投标人应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求。在机制保障方面，成立组织实施小组和项目专家组的双轨制的组织模式。在项目日常管理和条件保障方面，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的服务环境，确保项目的顺利实施。

    - 标准规范要求

例：1.《广东省电子政务总体框架》

2.《GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

3.《广东省省级政务信息化项目商用密码应用工作指引》（2022版）（粤密码协调组〔2022〕6号）

4.《GDZW 0006-2019 广东省政务数据资源服务规范》

    - 文档管理要求

投标人应在项目完成时，将本项目所有文档、资料汇集成册交付给采购人，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。验收后，投标人按国家、省以及采购人档案管理要求，向采购人提供装订成册的纸质文档至少1套，电子文档1套。

    - 质量保证要求

(一) 功能性的质量指标

1.功能的正确性：交付软件的功能和功能需求的描述一致。

2.功能的准确性：交付软件产生的结果在精度允许的误差范围内。

3..功能的完整性：交付软件所有功能及其定义清楚、可用。

(二) 可靠性的质量指标

1. 成熟性：严重软件故障出现的概率应小于 1 次/3 月。

2. 容错性：由于软件故障对软件运作造成的影响应尽可能限制在极小范围，不可造成已保存的数据丢失或改变；局部的错误不可影响其它功能的正常运作。

3. 易恢复性：当软件的某个功能失效发生时，软件系统在当前环境下能实现故障自动转移，重 新自动配置.继续执行的能力，软件具有自我检测.容错.备份等机制，尽量做到独立于硬 件的编码.硬件设备之间的通信协议一致等。

(三) 性能的质量指标

有效性：软件在通信、处理、存储等方面占有很少资源或者对所使用的资源进行了优化并达到如下指标：

1.响应时间：软件对请求作出响应的时间，与业务处理相关操作的系统最大响应时间，从甲方视角来看应为即时响应，无停顿或等待感觉；日常业务报表统计功能最大响应时间不能影响 运作中软件的性能。

2.易存取性：对软件的存取权限设置清楚，存取操作方便，存取操作有记录。

(四)    安全性质量指标

1. 交付软件具有良好的安全管理，能防止不安全存取软件.防止数据丢失.防止病毒入侵对数据的破坏等。

2. 交付软件具有良好的权限访问机制，未获授权无法使用软件及通过本软件获取数据。通过本软件所获取的数据.结果必须准确、合法、 一致性。

  - 验收标准

（1）乙方负责完成软件的安装和调试，同时甲方应给予全力配合。软件的安装和调试完成之后，乙方应通知甲方。

（2）系统初验: 在本项目完成所有功能开发和测试，系统上线试运行前，由甲乙双方依据验收标准对软件进行系统初次验收，验收通过后出具初验证明。

（3）系统试运行：软件初验合格后，进入为期（6）个月的系统试运行阶段，以观察、测试系统运行情况。

（4）系统终验：在系统上线试运行期满后 1 个月内，试运行经甲方认可合格，进入系统终验。由甲乙双方对软件进行联合验收，验收通过后，甲方出具终验证明，并向乙方提供原件。若系统未通过验收，则乙方负责对软件存在的缺陷进行调整，直至达到合同约定的要求并向甲方提请复验。

3.验收标准：本项目的开发及验收标准依本合同确定。

  - 其他要求

    - 培训要求

乙方应制定详细的培训计划。在软件系统正式运行前乙方必须为甲方完成相应的软件操作员及系统管理员的培训。软件操作员的培训根据需要确定名额、人员名单及培训时间。系统管理员培训内容包括系统的基本结构、模块划分、数据结构等的构造及维护，日常问题的处理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，提供相关的技术文档资料，并确保受训人员对培训内容的完全掌握。

培训对象包括系统管理员、操作员：

（1）管理员培训

培训对象：系统管理员。

培训目的：可以独立完本单位软件的日常维护，解决一般问题。 培训内容：系统管理、系统使用。

培训方式：集中培训和个别培训。

培训批次：不少于1次的集中培训，个别培训随时安排。

（2）使用人员培训

培训对象：系统一般使用人员。

培训目的：熟练掌握所涉及部分的操作。

培训内容：系统使用，将按照不同的部门的侧重点进展分期培训，组织类似业务部门或单独部门进展培训，以便于各部门对各自业务系统使用的把握，以到达各用户能熟练掌握系统的使用方法。

培训方式：集中培训和个别培训（主要针对主任/科室负责人、护士长、小组长）。

培训批次：不少于2次的集中培训。个别培训随时安排。

（3）培训教员应是项目组成员并具有扎实的理论基础知识和两年以上系统开发的实际工作经验。

（4）必须为所有被培训人员提供培训教材，所有的资料必须是中文书写。

（5）培训时间与日期必须在合同生效之后根据甲方要求尽快安排。

（6）培训所需全部费用均由乙方支付。

    - 服务响应要求

1.为使开发出的系统在交付后顺利过渡到由甲方人员正常运行.正确操作，在本项目系统通过终验之日起，由乙方人员提供12个月的系统免费维护服务。

2.维护范围：

2.维护服务的具体内容如下：

故障处理：诊断.解决软件系统故障，对其程序错误及缺陷进行排错。接到甲方请求后，（1）小时内给出实质性响应，需要现场维护的，（24）小时内到达现场，并提供 7×24 小时的电话技术支持。如出现产品质量问题，接到甲方质疑或合理服务要求后2小时内予以答复，如甲方有紧急要求或必要时，乙方应在接到通知后，8小时内派人员提供现场服务。

技术咨询：针对软件系统使用中的常见问题，在接到甲方请求后 （1）小时内给出回复；其他技术问题在接到甲方请求后 （2） 工作日内予以答复。

系统优化：增强软件系统的功能，优化系统执行效率，并进行文档维护.甲方再培训。

系统接口修改：调整系统接口，使系统数据接口适应相联结的第三方的数据要求。

系统业务数据管理：当甲方系统数据量增大时，对系统软件参数调整，以保证系统高效运行。

甲方新需求讨论：在甲方软件系统运行一段时间后，与甲方共同讨论其新需求，提出适应新需求的解决方案及升级建议。

技术转移：解答甲方在软件技术转移过程中的问题，协助甲方培养一至两名熟悉本项目核心技术的工程师。

乙方负责通过电话.传真.E-mail.远程访问.现场等形式提供以上服务。

3.维护服务期间的工作要求：在系统通过终验正式上线后，需要对生产环境进行维护时，乙方必须严格遵守甲方的有关管理制度.操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

3.系统业务运营要求提供7*24小时热线。同时提供统一技术支持接口，包括专门的技术对接人及手机、邮箱。处理方式包括：邮件、电话、远程、现场支持。具体如下：

服务响应分级表

| 序号 | 事件级别 | 事件定级规则 | 响应动作及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 紧急事件： 系统崩溃，或业务停止，或数据丢失。 | 工作时间30分钟响应，非工作时间2小时响应。 3小时解决问题 |
| 2 | 二级 | 严重事件： 部分系统故障，或部分功能受影响无法正常工作，或系统性能严重下降影响运行质量。 | 工作时间30分钟响应，非工作时间2小时响应。 6小时解决问题 |
| 3 | 三级 | 较严重事件： 出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 工作时间30分钟响应，非工作时间4小时响应。 12小时解决问题 |
| 4 | 四级 | 普通事件： 系统功能、安装、配置需求，或技术咨询，或其它不影响业务的事件。 | 工作时间30分钟响应，非工作时间4小时响应。 24小时解决问题 |

    - 资产权属

1.本合同不会引起任何已申请、登记的知识产权所有权的转移。

2.投标人、采购人双方一致同意，本合同所涉服务成果的知识产权归采购人、投标人共同所有。

3.本合同所涉及的数据所有权归政府所有。投标人只能用于履行本合同之义务。

4.投标人提供的相关软件应是自行开发的产品或具备合法、合规授权，满足知识产权、安全等保三级等方面的有关规定和要求。

5.投标人保证向采购人提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因投标人提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究采购人责任的，投标人应负责解决并赔偿因此给采购人造成的全部损失。

    - 保密要求

1.投标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2.投标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。

3.投标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

- 付款方式

（1）双方签订合同后，在甲方收到乙方正式发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%；

（2）乙方完成系统部署并上线，乙方向甲方提请本项目初验，经甲方组织使用部门签署初验报告。初验合格后，在甲方收到乙方正式发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%；

（3）所有服务完成且功能正常运行6个月后，进行终验，经甲方验收合格后，在甲方收到乙方正式发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的35%；

（4）系统功能终验合格并正常运行6个月后。在甲方收到乙方正式发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的5%；

- 合同

软件开发服务合同

合同编号:

甲方：惠州市第六人民医院

地址：广东省惠州市惠阳区淡水爱民东路2号

联系人：信息部主任

电话：0752-6518960

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定及本项目采购文件的规定，甲.乙双方本着“平等互利”的原则，就      ，经双方友好磋商，同意按以下条款和条件，签署本合同。

- 项目内容和范围

- 项目内容：          型号为：

- 系统详细参数要求：详见附件。

第二条 质量标准

一.软件质量标准：

(一) 功能性的质量指标

1.功能的正确性：交付软件的功能和功能需求的描述一致。

2.功能的准确性：交付软件产生的结果在精度允许的误差范围内。

3..功能的完整性：交付软件所有功能及其定义清楚、可用。

(二) 可靠性的质量指标

1. 成熟性：严重软件故障出现的概率应小于 1 次/3 月。

2. 容错性：由于软件故障对软件运作造成的影响应尽可能限制在极小范围，不可造成已保存的数据丢失或改变；局部的错误不可影响其它功能的正常运作。

3. 易恢复性：当软件的某个功能失效发生时，软件系统在当前环境下能实现故障自动转移，重新自动配置、继续执行的能力，软件具有自我检测、容错、备份等机制，尽量做到独立于硬件的编码、硬件设备之间的通信协议一致等。

(三) 性能的质量指标

有效性：软件在通信、处理、存储等方面占有很少资源或者对所使用的资源进行了优化并达到如下指标：

1.响应时间：软件对请求作出响应的时间，与业务处理相关操作的系统最大响应时间，从甲方视角来看应为即时响应，无停顿或等待感觉；日常业务报表统计功能最大响应时间不能影响 运作中软件的性能。

2.易存取性：对软件的存取权限设置清楚，存取操作方便，存取操作有记录。

(四)    安全性质量指标

1. 交付软件具有良好的安全管理，能防止不安全存取软件、防止数据丢失、防止病毒入侵对数据的破坏等。

2. 交付软件具有良好的权限访问机制，未获授权无法使用软件及通过本软件获取数据。通过本软件所获取的数据、结果必须准确、合法、 一致性。

二.本合同项下交付的软件及服务应符合本合同及其附件中所述的标准；如果没有提及适用标准，则应符合相应的国际标准或软件来源国适用的官方标准中相对较高者。这些标准必须是有关机构在本合同产品阶段性验收或终验前发布的最新版本的标准。

第二条 项目交付时间及计划

1.交付时间：             前建设完成并投入试运行。

2.项目计划

项目的详细进度计划在相关项目实施文档（如：乙方提交的项目开发计划）中明确，由甲乙双方共同确认。其中，重要时间点如下：

| 项目阶段 | 计划安排（月） |
| --- | --- |
| 项目启动 | 签订合同后立即启动 |
| 需求与设计 | 签订合同后1个月内 |
| 数据收集整理 |  |
| 系统开发 |  |
| 集成部署与测试 |  |
| 项目初验 | 签订合同后2个月内 |
| 项目最终验收 | 签订合同后8个月内 |

第三条 合同价款及付款方式

1.本合同总价为：人民币元        整，     元。（该合同总价是包含了完成项目所有系统建设费用，包括项目设备采购、软件开发、安装部署、调试、培训、质保期服务、接口费、交通费、税费，以及的所有软硬件、辅材、人工等，验收合格交付使用之前的所有成本等费用，确保项目达到项目目标，以及技术和售后服务等其他各项有关费用。甲方不再支付任何其他费用。本合同执行期间合同总价不变）。

2.付款方式

（1）双方签订合同后，在甲方收到乙方正式发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，即人民币  整，   元；

（2）乙方完成系统部署并上线，乙方向甲方提请本项目初验，经甲方组织使用部门签署初验报告。初验合格后，在甲方收到乙方正式发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，即人民币        整，￥       元；

（3）所有服务完成且功能正常运行6个月后，进行终验，经甲方验收合格后，在甲方收到乙方正式发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的35%，即人民币     整，￥      元；

（4）系统功能终验合格并正常运行6个月后。在甲方收到乙方正式发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的5%，即人民币     元整，￥    元；

3.甲方开票信息：

发票抬头： 惠州市第六人民医院 ；

纳税人识别号：12441303456694522Y  ；

4.乙方指定银行账户信息：

公司名称:                         ；

开户行:                           ；

帐号:                             ；

乙方账户发生变更的，应在变更后三日内书面通知甲方，否则因此造成的损失由乙方承担。

第四条 甲方权利和义务

1.在项目实施的全过程中，甲方有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利。

2.按合同项目进度要求向乙方提供需求及其相关资料。

3.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4.甲方负责按合同项目进度要求协调各方安排软件安装.测试.开通及验收的环境及场所。

5.甲方须配合乙方对甲方业务需求进行调研及项目验收。

6.在乙方按照本合同约定妥善履行义务的前提下，甲方按照合同约定按时支付合同款项。

第五条 乙方权利和义务

1.按合同约定保时保质地提交项目交付物，包括阶段性交付物和最终交付物。乙方建设完成后应提供完整的数据表结构文件给甲方信息部数据中心。

2.定期向甲方汇报项目进展情况，及时向甲方书面说明提交阻碍项目进展的问题以及解决方案。

3. 乙方应针对本项目成立专门的项目组，经甲方同意，由乙方委派       作为本项目负责人，项目组成员必须稳定，项目组主要成员在项目整体验收合格前不得擅自退出或更换，如确需变动，须向甲方提出申请并经甲方同意方可， 一旦发现私自更换则乙方须向甲方支付违约金 3 万元/人次，由此造成的后果及损失全部由乙方承担。乙方必须充分了解分析项目的全部要求，按时、按质、按量完成本项目内容。（项目负责人和组内人员必须是乙方购买社保的员工。）

4.乙方保证向甲方提供产品的权利归属的合法性和真实性，否则，将承担由此产生的一切法律后果。

5.乙方为甲方提供相关的培训.技术支持及服务保障。

6.不得将本合同部分或全部工作转让给第三方承担。

第六条 验收

1.甲乙双方根据项目实施计划确定项目试运行和验收的时间。

2.软件的验收按照以下流程进行：

（1）乙方负责完成软件的安装和调试，同时甲方应给予全力配合。软件的安装和调试完成之后，乙方应通知甲方。

（2）系统初验: 在本项目完成所有功能开发和测试，系统上线试运行前，由甲乙双方依据验收标准对软件进行系统初次验收，验收通过后出具初验证明。

（3）系统试运行：软件初验合格后，进入为期（6）个月的系统试运行阶段，以观察、测试系统运行情况。

（4）系统终验：在系统上线试运行期满后 1 个月内，试运行经甲方认可合格，进入系统终验。由甲乙双方对软件进行联合验收，验收通过后，甲方出具终验证明，并向乙方提供原件。若系统未通过验收，则乙方负责对软件存在的缺陷进行调整，直至达到合同约定的要求并向甲方提请复验。

3.验收标准：本项目的开发及验收标准依本合同确定。

第七条 后续维护

1.为使开发出的系统在交付后顺利过渡到由甲方人员正常运行.正确操作，在本项目系统通过终验之日起，由乙方人员提供12个月的系统免费维护服务。

2.维护范围：

2.维护服务的具体内容如下：

故障处理：诊断、解决软件系统故障，对其程序错误及缺陷进行排错。接到甲方请求后，1小时内给出实质性响应，需要现场维护的，24小时内到达现场，并提供 7×24 小时的电话技术支持。如出现产品质量问题，接到甲方质疑或合理服务要求后2小时内予以答复，如甲方有紧急要求或必要时，乙方应在接到通知后，8小时内派人员提供现场服务。

技术咨询：针对软件系统使用中的常见问题，在接到甲方请求后1小时内给出回复；其他技术问题在接到甲方请求后2工作日内予以答复。

系统优化：增强软件系统的功能，优化系统执行效率，并进行文档维护.甲方再培训。

系统接口修改：调整系统接口，使系统数据接口适应相联结的第三方的数据要求。

系统业务数据管理：当甲方系统数据量增大时，对系统软件参数调整，以保证系统高效运行。

甲方新需求讨论：在甲方软件系统运行一段时间后，与甲方共同讨论其新需求，提出适应新需求的解决方案及升级建议。

技术转移：解答甲方在软件技术转移过程中的问题，协助甲方培养一至两名熟悉本项目核心技术的工程师。

乙方负责通过电话、传真、E-mail、远程访问、现场等形式提供以上服务。

3.维护服务期间的工作要求：在系统通过终验正式上线后，需要对生产环境进行维护时，乙方必须严格遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

第八条 培训

经甲乙双方共同协商，乙方将免费为甲方人员提供如下培训：

1.乙方应制定详细的培训计划。在软件系统正式运行前乙方必须为甲方完成相应的软件操作员及系统管理员的培训。软件操作员的培训根据需要确定名额、人员名单及培训时间。系统管理员培训内容包括系统的基本结构、模块划分、数据结构等的构造及维护，日常问题的处理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，提供相关的技术文档资料，并确保受训人员对培训内容的完全掌握。

2.培训对象包括系统管理员、操作员。

（1）管理员培训

培训对象：系统管理员。

培训目的：可以独立完本单位软件的日常维护，解决一般问题。培训内容：系统管理、系统使用。

培训方式：集中培训和个别培训。

培训批次：不少于1次的集中培训，个别培训随时安排。

（2）使用人员培训

培训对象：系统一般使用人员。

培训目的：熟练掌握所涉及部分的操作。

培训内容：系统使用，将按照不同的部门的侧重点进展分期培训，组织类似业务部门或单独部门进展培训，以便于各部门对各自业务系统使用的把握，以到达各用户能熟练掌握系统的使用方法。

培训方式：集中培训和个别培训（主要针对主任/科室负责人、护士长、小组长）。

培训批次：不少于2次的集中培训。个别培训随时安排。

- （3）培训教员应是项目组成员并具有扎实的理论基础知识和两年以上      系统开发的实际工作经验。

- （4）必须为所有被培训人员提供培训教材，所有的资料必须是中文书写。

（5）培训时间与日期必须在合同生效之后根据甲方要求尽快安排。

6)培训所需全部费用均由乙方支付。

第九条 知识产权和保密

1.根据本合同所规定向甲方交付的        系统项目的著作权归甲方所有。在履行本合同过程中所创造产生的所有其他知识产权，包括但不限于设计方案、各种说明书、测试数据资料.技术诀窍以及其他技术文档，由甲方依法享有相应权利。

2.乙方对前述知识产权信息负有保密义务，乙方未经甲方书面许可，不得向任何第三方透露，亦不得用于本合同所涉及的系统之外的任何其他用途。

3.乙方承诺在提供本合同约定服务过程中，获知的甲方信息（包括但不限于未被社会公众知悉的一切信息）及甲方保存的信息，无论在合同期限或合同终止后，均应予以保密，未经甲方事先书面授权，不得以任何方式向其他组织或个人泄密、转让、许可使用及交换，更不能利用相关信息进行合同约定业务以外的任何商业活动。如乙方违反本合同条款的规定泄密，乙方应当赔偿甲方由此产生的全部损失，同时甲方保留对乙方追究相关法律责任的权利。

4.乙方保证在项目中交付给甲方的所有软硬件涉及到的知识产权完全合法有效，并不侵犯第三方所拥有的知识产权，否则由此造成的一切后果以及引起的一切纠纷，由乙方承担全部责任。

5.未经甲方事先书面确认，乙方不得利用本合同内容进行任何形式的宣传。

6.乙方未经甲方同意不得以任何形式向第三方透露、复制、传播本项目中与甲方有关的数据、资料、定制开发代码等。（适用于信息化项目）

7.乙方违反本合同约定的保密义务的，应向甲方支付合同总额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此造成的损失。

8.保密期限为永久。

第十条 违约条款

1.乙方投标中对甲方的承诺必须履行，如发现其承诺未能履行，甲方有权单方面解除合同，乙方除返还甲方已支付的全部款项外还须赔偿对甲方所造成的一切损失。

2.由于乙方原因项目未能按合同约定通过验收，每逾期一日，乙方须向甲方支付合同总金额 1‰的违约金；逾期超过【90】日的，甲方有权单方面解除合同，乙方须返还甲方已支付的全部合同价款，并承担因此给甲方造成的损失。

3.乙方所提供的服务不符合合同规定的，甲方有权要求乙方在合理时间内对服务进行改进，规定时间内改进结果无法得到甲方满意时，乙方向甲方支付合同总金额百分之十的违约金，逾期半个月以上或超过3次未按要求的，甲方有权解除合同，甲方停止支付剩余款项，并要求乙方支付合同总金额百分之二十作为违约金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担；乙方未提供服务的，甲方有权解除合同，乙方应在甲方催告之日起三个工作日内向甲方返还已付预付款，并按照合同总金额百分之二十的标准支付违约金给甲方；

4.甲方无正当理由逾期付款的，以应付未付总额为基数按照贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期付款的违约金;

5.如因乙方违约或造成甲方损失，甲方有权将乙方需承担违约金、罚款、赔偿款等直接在本合同中甲方应付而未付的款项中予以抵扣直至全部抵扣完毕，甲方无需因此而承担任何违约责任。

6.未经甲方许可，乙方擅自将本合同项下的权利义务或将本项目转包、分包、委托给第三方的，甲方有权解除本合同，乙方应将甲方已支付的全部合同款项如数返还给甲方，并按本合同总金额的20%向甲方支付违约金。

7.乙方服务期内无理由单方终止或解除本合同的，乙方应向甲方返还已付预付款，并按合同总额的20%向甲方支付违约金。乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

8.因乙方提供的系统升级项目存在质量问题造成甲方系统无法正常运转超过24小时或者数据丢失等重大事故，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已付款项。同时，乙方应无偿对升级项目进行修改，并赔偿由此给甲方造成的损失；

9.本合同履行过程中，如任何一方违约，守约方为解决争议而支付的律师费、差旅费、公证费、鉴定费、保全费、担保费和仲裁费等一切费用均由违约方承担。

10.后续维护期内，乙方须确保软件、信息设备（产品）符合验收标准保持正常运作，如软件或信息设备（产品）出现故障且无法修正的，甲方有权单方面解除本合同，乙方须返还甲方已支付的全部合同款并承担由此造成的甲方损失

第十一条 不可抗力

1.合同生效后，签约双方任何一方，由于火灾、水灾、地震、战争、疫情或其他双方共同认为属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行，则合同执行相应顺延，顺延的时间相当于不可抗力发生作用的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

2.受影响的一方应将不可抗力的出现尽快以电报或传真的形式通知另一方，在不可抗力出现14天内，受影响的一方应提供一份有关权威机构出具的证书并通过快件或挂号信寄到另一方以便其核实和确认。

3.受影响的一方在不可抗力终止或被排除后应尽快通过电报或传真通知另一方，并通过挂号信通知另一方不可抗力已终结或排除。

4.如果不可抗力持续作用超过60天，双方将通过友好协商解决本合同执行的问题，并尽快达成协议。

第十二条 争议解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争执，由双方友好协商解决。如双方经协商后仍不能解决时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 其它

1.合同于双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

2.合同附件及本项目的采购文件、投标文件、中标通知书、在实施过程中双方共同签署确认的补充文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

4.合同中未尽事宜将由双方友好协商予以解决。

| 甲方（签章）：惠州市第六人民医院 | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人/医院代表： | 法定代表人/委托代理人： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

附件：系统功能参数